Петергоф: Хроника воскрешения из пепла <span class = “nobr”> (1944–2000)</span>

<p>К моменту окончания Великой Отечественной войны дворцово-парковый ансамбль Петергофа представлял собой территорию масштабных разрушений. В ходе оккупации были уничтожены или серьёзно повреждены до 95 % зданий, вырублено свыше 10 000 деревьев, а из богатейших музейных коллекций утрачено или похищено более 30 000 предметов. Сложная гидротехническая система фонтанов и водопроводов оказалась полностью разрушена: свинцовые трубы Большого каскада были демонтированы и переплавлены, бассейны разбиты, скульптурные группы сорваны с постаментов и вывезены. В первые месяцы после Победы Совет Министров СССР принял решение о включении Петергофа в перечень приоритетных объектов культурного восстановления. Уже летом 1945 года Нижний парк был частично очищен от мин, завалов и остатков окопов, и, несмотря на отсутствие большинства фонтанов и скульптур, был открыт для первых посетителей. Это имело не только культурное, но и символическое значение — демонстрировало, что жизнь и культура возвращаются в пострадавшие города. 1945–1947 годы стали временем аварийно-укрепительных работ и подготовки к масштабной реставрации. Главными задачами были консервация уцелевших конструкций и сбор фрагментов утраченных памятников. В эти годы началось восстановление фонтанной системы, главным событием которого стал запуск в 1947 году Большого каскада с воссозданной скульптурой «Самсон, раздирающий пасть льва». Скульпторы во главе с
В. Л. Симоновым изготовили копию по довоенным гипсовым слепкам и фотографиям, что позволило максимально точно воспроизвести оригинал. В 1950-е годы началось поэтапное восстановление архитектурных объектов Нижнего парка и Верхнего сада. В 1952 году для публики был открыт первый полностью восстановленный павильон — Монплезир, затем последовали Эрмитаж, Оранжерея и Марли. Работы велись с применением традиционных технологий XVIII–XIX веков: резной и лепной декор изготавливался вручную, мозаичные полы и паркеты создавались по образцам, сохранившимся в архивах, скульптурные группы отливались в бронзе по старинным методам. Восстановление Большого дворца стало одной из самых трудоёмких задач. К 1964 году, в честь 250-летия Петергофа, были открыты Портретный зал, Тронный зал и Зал военной славы. Параллельно шла работа над Чесменским залом, завершённая к 1969 году, а в 1975 году сюда вернулись хрустальные люстры. В 1966 году восстановили колоннады Воронихина, а Верхний сад вернули к регулярной планировке Петровской эпохи. Особое внимание уделялось восстановлению фонтанов-шутих. С 1968 по 1971 год был полностью реконструирован «Дубок»: бассейн облицевали гранитом, скульптуру Амура вернули в 1956 году, а бронзовых дельфинов — в 1957-м; в 1980-е годы они были позолочены. Львиный каскад вновь заработал к концу 1950-х годов, а к началу 1970-х большинство фонтанов Нижнего парка было восстановлено. С конца 1970-х годов реставрационные работы перешли в фазу комплексной реконструкции инженерных систем. Совет Министров СССР выделил около 7 миллионов рублей на восстановление водоподводящей системы, что позволило провести модернизацию фонтанных коммуникаций и обеспечить их устойчивую работу. В 1980-е годы завершилась реставрация интерьеров и фасадов Большого дворца. Одновременно шли работы в отдалённых частях парка: восстанавливали малые павильоны, лестницы, мостики, скульптуры. Были реконструированы Римские фонтаны, которые получили новые бассейны и облицовку, максимально приближённую к исторической. В 1990 году ансамбль Петергофа был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркнуло его международную культурную ценность и открыло новые возможности для финансирования реставрационных проектов.</p>

<p>В 1997 году городу было возвращено историческое имя — Петергоф, а в 1998–2000 годах завершился один из крупнейших этапов восстановления фонтанного водовода, начатого ещё в 1940-е годы. К 2000 году завершилась основная фаза послевоенного возрождения Петергофа. Он предстал перед посетителями не только как музей-заповедник, но и как действующий дворцово-парковый комплекс с более чем 150 работающими фонтанами, десятками восстановленных павильонов и тысячами единиц возвращённых в экспозицию музейных предметов. За полвека кропотливой работы реставраторов, инженеров и музейных сотрудников ансамбль сумел возродиться из состояния почти полного разрушения и вновь занять место одного из величайших памятников мирового садово-паркового искусства.</p>